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Совет депутатов
Большемурашкинского муниципального округа 
Нижегородской области 
Р Е Ш Е Н И Е 

          30.11.2022 г.                                                                                                    № 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          


О ходе реализации  в 2022 году мероприятий, предусмотренных муниципальной программой  «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области на 2021-2023 годы»

     Заслушав информацию администрации Большемурашкинского муниципального округа Нижегородской области о ходе реализации в 2022 году мероприятий, предусмотренных муниципальной программой «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Большемурашкинского муниципального округа Нижегородской области на 2021-2023 годы», Совет депутатов Большемурашкинского муниципального округа Нижегородской области р е ш и л:
       1. Информацию администрации Большемурашкинского муниципального округа Нижегородской области о ходе реализации в 2022 году мероприятий, предусмотренных муниципальной программой «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области на 2021-2023 годы» принять к сведению.
       2.	 Разместить настоящее решение на официальном сайте администрации Большемурашкинского муниципального района в сети Интернет (http://www.admbmur.ru).



	Председатель Совета депутатов             Глава местного самоуправления                                          

	____________С.И. Бобровских              _______________Н.А. Беляков







[bookmark: _GoBack]Информация
о ходе реализации в 2022 году мероприятий, предусмотренных муниципальной программой «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области на 2021-2023 годы»

      На 2022 год финансирование программы предусмотрено в объеме 241,6 млн. руб. из них: 127,2 млн. руб. – федеральный бюджет, 85,9 млн. руб. – областной бюджет, 28,5 млн. руб. – местный бюджет.
    - на мероприятия в рамках региональной  адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области на 2019 – 2025 годы" национального проекта "Жильё и городская среда" на общую сумму 134,2 млн. руб., из которых средства федерального бюджета 127,2 млн. руб., областного – 5,4 млн. руб. и местного – 1,6 млн. руб. В 2022 году заключено 5 соглашений  на возмещение выкупной стоимости, приобретено 3 квартиры на вторичном рынке, заключено 6 контрактов на приобретение 31 жилого помещения (квартир) и введён в эксплуатацию 24–х квартирный жилой дом в микрорайоне "СХТ";
      - на строительство автомобильной дороги по ул. Дубравная в р.п. Большое Мурашкино  33895,5 тыс. руб. из них 32200,7 за счёт средств областного бюджета, 1694,8 – средства местного бюджета; 
      - на реконструкцию участка поселкового водопровода в р.п. Большое Мурашкино 2048,3 тыс. руб. из них 1638,6  за счёт средств областного бюджета, 409,7 – средства местного бюджета. Контракт заключен, работы будут выполняться в 2023 г.;
      - на благоустройство 4-х дворовых территорий в р.п. Большое Мурашкино – 1348,7 тыс. руб., за счёт средств областного бюджета в рамках реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды";
      -  на капитальный ремонт дорог в р.п. Большое Мурашкино по ул. Свободы,   Комсомольская, Ново-Луговая за счёт средств областного бюджета в сумме 3946,9  тыс. руб.;
        Выделено в рамках программы за счёт средств местного бюджета: 
     - администрации Советского с/с 1850,4 тыс. руб. на ремонт теплотрассы; 
     - администрации р.п. Большое Мурашкино 11134,4 тыс. руб. из них 1577,5 тыс. руб. на замену водопровода от водозабора "Настасья", 9556,9 тыс. руб. на ремонт теплотрассы от котельной №1 в р.п. Большое Мурашкино;
        Все предусмотренные Программой мероприятия по физическим показателям выполнены в полном объеме. Кассовый план будет исполнен до конца текущего года. 
     

Начальник УКСА и ЖКХ                                                       А.А. Масанов
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